附件:

汕头市建设工程计价依据解释操作规程(试行)

建设工程计价依据（以下简称计价依据）解释是建设工程造价管理的重要组成部分，为保证计价依据解释工作的准确性，使计价依据解释工作逐步达到科学化、规范化、程序化，维护建设工程各方主体的合法利益，现根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）及《广东省建设工程造价管理规定》（省人民政府令第40号），制定本操作规程。

一、计价依据解释的原则

1、严格遵守国家法律、法规和本省、市的有关规定。

2、正确执行建设工程计价规范、定额规定。

3、做到客观公正，维护各方的合法权益。

4、按规定程序，避免随意性。

二、计价依据解释的范围

1、国家建设工程工程量清单计价规范及建筑工程建筑面积计算规范。

2、广东省建筑工程、安装工程、装饰装修工程、市政工程、园林及绿化工程综合定额及计价办法。

3、汕头市建设工程造价管理站补充的有关计价办法和计价子目及定额计价解释、答复等。

三、计价依据解释工作包括的内容

1、计价依据内容释义。

2、计价依据异议裁决。

3、工程造价纠纷中涉及计价依据的内容。

4、对计价依据不明确的内容作出补充说明。

四、计价依据解释的答复方式

向市建设工程造价管理站申请计价依据解释应采用书面形式。除一般性咨询外，计价依据解释原则上不作口头答复，普遍性问题的答复将在《汕头工程造价管理》期刊上发布。

五、计价依据解释申请及工作程序

1、有关单位申请计价依据解释，由持有造价工程师注册证书或全国造价员资格证书的工程造价专业人员填写《计价依据解释申请表》到市造价管理站申请解释。

2、申请人可在“汕头建设网”上下载《计价依据解释申请表》，按表上内容如实填写并盖上单位公章及工程造价从业人员专用章，同时附其需解释问题的相关资料，有争议的问题应加盖争议各方单位公章。市建设工程造价管理站在解释过程中，应在全面了解实际情况和各方意见的基础上进行，争议各方应同时到场。已由法院或仲裁机构受理的建设工程纠纷，须进行计价依据解释的，必须由法院或仲裁机构出具计价依据解释工作函后予以受理。

3、计价依据书面解释完成时限为接到完整书面材料后5个工作日内，特殊情况除外。

4、计价依据解释由市建设工程造价管理站定额管理科具体负责，提出解释意见后报分管领导审阅，站长审签。重大问题解答须经站务会研究作出。

5、市建设工程造价管理部门以书面形式作出的计价依据解释即为建设工程具体项目计价的依据。

六、其他事项

1、市建设工程造价管理站的解释，一律以加盖公章的书面函复为准。

2、计价依据解释实行省、市分级管理。有关单位对市建设工程造价管理站的计价依据解释如有异议，须在接到复函意见5个工作日内向我站提出，提请省建设工程造价管理总站复议。

3、在规定时间内，申请计价依据解释的各方未向市建设工程造价管理站提出复议的，应当按照复函意见执行。

4、工程中遇有新材料、新技术、新工艺无相应或可参照的计价依据，由于工程变更引起新增工程量清单项目，合同中没有适用或类似变更工程项目的，由承包人与发包人协商确定变更价格，双方不能达成一致意见的，可提请市建设工程造价管理站调解。

定额缺项的项目计价依据，申请人应提供经确认同意的施工方案和计价分析资料，报市建设工程造价管理站确定补充子目，作为工程计价依据。

5、市建设工程造价管理站定额管理科应建立计价依据解释登记制度。已处理的计价依据解释复函每年汇总一次，并报省建设工程造价管理总站备案。

七、本操作规程由汕头市建设工程造价管理站负责解释。

八、本操作规程自发布之日起执行。

附：《计价依据解释申请表》

汕头市建设工程造价管理站

二〇〇二八年二月二十一日

计价依据解释申请表

编号：

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包方 |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价人员资格证书号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 承包方 |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价人员资格证书号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 造价咨询 或监理单位 |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价人员资格证书号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 计价依据咨询内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包方意见及依据： （加盖单位印章） |  |  | 承包方意见及依据： （加盖单位印章） |  |  |  | 造价咨询或监理单位意见及依据： （加盖单位印章） |  |
| 经办人 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |

备注：咨询内容可另附页