附表：

汕头市建设局建筑起重机械安全专项检查发现隐患一览表（2009.12）

| 序号 | 工程名称 | 属地 | 总包单位/ 项目建造师 | 拆装单位 | 起重机械产权单位 | 监理企业/ 总监理工程师 | 存在主要安全隐患 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 市供电局生产调度综合楼 | 市直 | 市龙华建筑总公司/张志伟 | 汕头市龙达建设有限公司 | 广州海邻物业有限公司，市龙华建筑公司 | 广州建筑工程监理有限公司/王振欢 | 外电梯：1、自由高度不足；2、卸料平台两侧无踢脚板、个别欠下拦杆。塔吊：1、个别标准节非原厂制造；2、吊钩上限位、小车后限位失灵。 |  |
| 02 | 金砂路69号置业合信商住楼 | 市直 | 汕头市东楚建筑有限公司/李晓勇 | 汕头市龙达建设有限公司 | 市南华公司（外电梯），广州海邻物资有限公司（塔吊） | 广东建设工程监理有限公司／黄宇辉 | 外电梯：1、自由高度超标；2、卸料平台个别无满铺、两侧个别无踢脚板。塔吊：1、定位销用钢筋代替且安装不到位；2、附墙装置非原厂制造、刚度不足、采用焊接；3、电缆直接绑扎在塔身。 | 已发出塔吊停用通知书。 |
| 03 | 金港广场A区 | 市直 | 广东兴华集团有限公司/陆坤池 | 汕头市龙达建设有限公司，山东烟台市建设机械厂 | 广东兴华集团有限公司，汕头市培海建筑机械有限公司 | 城市建设监理公司/陈裕泽 | 外电梯：1、自由高度超标；2、防坠器标定过期；3、卸料平台部分平台板无满铺；4、吊笼摇晃。塔吊：1、纲丝绳绳卡装反。 | 已发出施工升降机停用通知书 |
| 04 | 39街区商住楼(香格里家园) | 市直 | 汕头市建安基业有限公司/陈楚杰 | 汕头市龙达建设有限公司 | 汕头市建安基业有限公司 | 广东海外建设监理有限公司/李绪林 | 外电梯：正常 |  |
| 05 | 虹景湾东西区 | 市直 | 澄海港口建筑工程有限公司/陈阳 | 汕头市龙达建设有限公司 | 广州海邻物资有限公司 | 广东海外建设监理有限公司/郭易铭 | 塔吊：1、个别标准节非原厂制造；2、标准节连接螺丝松动；3、纲丝绳、回转盘缺油；4、部分定位销的开口销没有打开；5、未及时办理验收手续。 | 已发出塔吊停用通知书 |
| 06 | 君悦春江花园 | 市直 | 汕头市建华建筑有限公司／罗龙晋 | 山东烟台市建设机械厂，建华建筑公司，金碧实业公司 | 烟台市建设机械厂 | 汕头市城市建设监理公司／陈镜辉 | 塔吊：吊钩上限位距离太短。 |  |
| 07 | 星湖豪景 | 市直 | 深潮建筑工程公司/邱镇亮 | 汕头市龙达建设有限公司 | 深圳海邻机械设备有限公司（塔吊），市长平房地产公司（外电梯） | 广东建设工程监理有限公司/邓淡薇 | 外电梯：1、自由高度超标；2、一台防坠器标定过期；3、联络通信装置不完善；4、部分卸料平台平台板无满铺、两侧无踢脚板、防护门不起作用；5、一台外电梯手续不齐全。塔吊：1、二台塔吊交叉错开高度不够；2、有纲丝绳散股现象；3、个别标准节连接螺丝松动；4、个别标准节非原厂制造；5、附墙装置非原厂制造；6、操作平台没有急停按钮、操作杆没有防护套。 | 已发出塔吊、施工升降机停用通知书。 |
| 08 | 金叶岛第十区第5幢住宅楼工程 | 龙湖 | 汕头市龙达建设有限公司/林尤冲 | 汕头市龙达建设有限公司 | 厦门鑫按建筑工程机械有限公司 | 深圳华展建设监理有限公司/赵承建 | 塔吊：1、小车纲丝绳缺油；2、缺少一个小车拖绳轮；3、力矩限制器失灵。 |  |
| 09 | 金叶岛第十区第6、7幢住宅楼工程 | 龙湖 | 汕头市达濠建筑总公司/陈惠文 | 汕头市龙达建设有限公司 | 汕头市龙达建设有限公司，广州安骏机械租赁有限公司 | 深圳华展建设监理有限公司/赵承建 | 塔吊：1、安装单位资质不符合要求；2、一台定位销的开口销没装、少一个纲丝绳绳卡；3、一台小车纲丝绳缺油、小车拖绳轮不转；4、电缆直接绑在塔身。 | 已发建设工程安全生产执法建议书 |
| 10 | 金叶岛第十区第8、9幢住宅楼工程 | 龙湖 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 /肖长旭 | 汕头市龙达建设有限公司 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 深圳华展建设监理有限公司 /赵承建 | 塔吊：1、一台排绳轮绳没排好、缺油；2、一台回转下支座标准节连接螺丝松动；3、电缆直接绑扎在塔身。 |  |
| 11 | 浮东村改造项目一期之六（1-4、10-13） | 金平 | 南华建筑有限公司/郑兆荣 | 汕头市龙达建设有限公司 | 市南华建筑有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司/李希林 | 外电梯：1、二台防坠器标定过期；2、二台卸料平台部分平台板无满铺、两侧部分无踢脚板、平台有些摆动。塔吊：小车纲丝绳绳卡装反。 |  |
| 12 | 浮东村改造项目一期之六（22、5-9、14-16） | 金平 | 潮阳建筑工程总公司/吴奕光 | 汕头市龙达建设有限公司 | 市南华建筑有限公司，深圳海邻机械设备有限公司（塔吊） | 深圳市鲁班建设监理有限公司/李希林 | 外电梯：1、一台防坠器标定过期2、卸料平台两侧无踢脚板。塔吊：1、个别标准节非原厂制造3、附墙装置非原厂制造、部分基本不起作用。 | 已发出建设工程安全生产执法建议书 |
| 13 | 天华美地商住楼（二期） | 金平 | 汕头经济特区对外建设有限公司/钟景东 | 汕头市龙达建设有限公司 | 汕头经济特区对外建设有限公司 | 建生建设监理有限公司/黄晓东 | 外电梯：卸料平台两侧个别防护不严。 |  |
| 14 | 裕通大酒店 | 潮阳 | 裕通建设集团公司/郑灶明 | 汕头市龙达建设有限公司 | 裕通建设集团公司 | 宏茂监理公司/唐际文 | 塔吊：纲丝绳没排好。 |  |
| 15 | 府前庄商住楼 | 潮阳 | 潮阳第一建安总公司/余绍平 | 汕头市龙达建设有限公司 | 广州海邻物资有限公司 | 潮阳监理公司/马玉梅 | 塔吊：1、个别标准节非原厂制造；2、个别标准节连接螺丝松动；3、排绳轮铜套掉珠、纲丝绳没排好、小车纲丝绳缺油；4、未及时办理验收手续。 | 已发出建设工程安全生产执法建议书 |
| 16 | 雍景华庭 | 潮南 | 达濠建筑总公司/黄锦镇 | 深圳凯博机械工程有限公司，珠海高成机械设备有限公司 | 市达濠建筑总公司，东莞市亮创设备有限公司 | 汕头城市建设监理公司/陈镜辉 | 外电梯：1、防坠器标定过期；2、卸料平台两侧部分防护不严、部分无踢脚板、防护栏杆部分少一道。塔吊：1、一台塔吊大臂变形严重；2、纲丝绳有断股现象。 |  |