汕头市千村垃圾整治专项考核评分标准

（征求意见稿）

| 序号 | 所占分值 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 考核部门 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 组织领导 | 1、成立领导小组及办公室。（0.5分） 2、定期或不定期召开会议协调解决相关问题。（1分） 3、每组织一次检查的得0.5分。（4分） 4、各镇街成立专门环卫管理机构（0.5分），有专门保洁队伍（0.5分）；各村居有专职环卫管理人员（0.5分），有稳定的保洁队伍（0.5分）。 [以区县为单位，按比例计分。查看相关文件，相关人员姓名、身份证复印件、工资发放台帐]（2分） 5、挂图作业 [区县得1分，镇街得1分] 。（2分） 6、联络员积极、出色完成工作 [更换一次联络员扣0.2分，扣完为止] 。（0.5分） |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 2 | 10分 | 规划编制及制度建设 | 1、制订整治工作方案。[具体视其科学、合理、可行性程度适当给分]（2分） 2、编制垃圾处置设施建设专项规划：包括填埋场（焚烧厂）、转运站、收集点规划（未报送规划文件的得0分； 规划文件仅由相关部门编制的得1分； 规划文件只是委托有资质单位编制的得3分； 规划文件经区县政府批准后发布的得4分）。（4分） 3、制订切实可行的项目建设计划。 [具体视其科学、合理程度适当给分]（2分） 4、建立村居收集、镇街转运、区县处理的收集运转机制（1分）；各级卫生管理制度健全，且各村居将卫生管理的内容纳入村规民约（1分）。（2分） |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 3 | 30分 | 基础设施建设 | 1、填埋场（焚烧厂）：①潮阳、潮南区完成填埋场项目建议书编制及审批的得1分；完成选址意见书和用地蓝图的得2分；完成土地利用规划和农地（林地）使用调整的得3分；完成项目环评报告书编制及审批的得5分；落实建设资金的得6分；完成可研报告编制及审批的得8分；完成立项工作的得10分。②澄海区洁源环保发电厂主体施工完毕得4分；进入调试阶段得8分；投入使用得10分。③南澳县填埋场扩建工程进入施工阶段得4分；进入验收阶段得6分；验收合格达到无害化处理标准得8分；完成建设并投入使用的得10分。④中心城区此项不计分，其余考核内容（除公众问卷调查项目外）重新进行加权平均。（10分） 2、转运站：[计分方式如下：以各区县计划任务为基数，全面完成计划任务并投入正常运营、且符合一镇街一站的分布要求的得满分；建成未运营的，按90%计分；进入设备安装阶段按80%计分；完成主体施工的按70%计分；进入主体施工的按40%计分；完成选址的按20%计分。没有规划建设转运站的镇街每个扣0.5分。]（8分） 3、收集点：[计分方式如下：以各区县计划任务为基数，按建成的实际数与任务数的比例计分。没有设置收集点的村居每个扣0.1分。已实行袋装化的村居视同已设置收集点。]（6分） 4、合理配置垃圾运输车辆：[以区县为单位，按比例计分]。（3分） 5、镇街公共场所及主要街道合理设置垃圾废物箱：[以区县为单位，按新增比例计分]。（3分） |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 4 | 10分 | 经费保障 | 1、建立多渠道的资金投入机制，为千村环境卫生整治提供稳定的资金来源：争取国家、省级专项资金和民资民力、侨资侨力占市级专项资金比例达到30%以上，并做到专款专用。（3分） 2、将整治资金纳入本级年度财政预算，做到专账核算、专款专用。（2分） 3、开征垃圾处理费。（3分） 4、市级专项资金拔付到镇街并专款专用。（2分） |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 5 | 15分 | 村容村貌 | 村容整洁得满分，出现下列行为，适当扣分，扣完为止。以区县为单位，按行政村（涉农社区）的10%进行抽查。 1、行政区域内〔包括行政村（涉农社区）内，国道、省道、市政道路及区县通往镇街、镇街通往村居、村居与村居间的道路两侧〕发现成堆垃圾（堆放占地范围目测超过1㎡计）、卫生死角、污水横流的，每处扣0.1分。 2、绿化带、广场（公园）内有明显垃圾未清除的，每处扣0.1分。 3、河道、沟渠、池塘、水岸发现成堆垃圾或水体存在明显漂浮物的，每处扣0.1分。 4、收集点（垃圾桶）周边2米区域内，未及时清扫，有明显散存垃圾，大件废弃物未清理的，每处扣0.1分。 5、垃圾未做到日产日清，每处扣0.2分。 |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 6 | 5分 | 宣传报道 | 1、按时、完整报送每半月千村整治工作进展资料情况。（2分） 2、每月编制二期以上《简报》〔以区（县）为单位〕。（1.5分） 3、区县、镇街、村居的显要地段均设置宣传栏、标语〔以区县为单位，按抽查比例计分〕。（1.5分） |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |
| 7 | 15分 | 公众满意度调查 | 主要调查辖区内居民对整治效果的满意程度：包括对基层干部重视程度、资金投入情况、基础设施建设情况、保洁队伍组建情况、垃圾是否日产日清和村民生活习惯是否转变、实际效果（前后对比）等方面内容的满意度调查。 |  | 第三方 | 各区县人民政府 |  |
| 8 | 5分 | 其他奖惩计分 | 1、被市千村整治办责令整改的，每次扣0.5分； 2、被市级新闻媒体曝光批评的，每次扣0.5分； 3、被省级新闻媒体曝光批评的，每次扣1分； 4、受市级新闻媒体报道表扬的，每次奖0.5分。 |  | 市千村整治办 | 各区县人民政府 |  |