汕头市住房和城乡建设局开展

2014年专项执法工作方案

为加大对重点领域违法违规行为的打击力度，促进全市住房和城乡建设事业健康协调发展，根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展2014年专项执法工作的通知》（粤建执函[2014]1220号）精神，结合本系统实际，制定本方案。

一、工作目标

围绕积极稳妥推进我市新型城镇化建设，针对群众反映强烈、社会舆论关注、阻碍行业发展的突出问题，保障群众合法权益，打击住房城乡建设领域违法违规行为，促进我市住房城乡建设事业科学发展。

二、工作内容

（一）查处违法建设行为。严厉查处建设工程未取得施工许可擅自施工的行为；查处未经竣工验收合格擅自交付使用的行为；查处未取得临时许可擅自建设或未按临时许可内容进行建设的行为。

（二）查处使用假冒伪劣建筑材料行为。严厉查处将假冒伪劣钢材、水泥、商品混凝土、建筑水电器材、建筑用砂和涂料等建筑材料使用到建筑工程的行为，在建设工程使用证书不齐全建材产品的行为；商品混凝土生产单位使用未经检验、检验不合格的原材料，或者供应未经检验、检验不合格的商品混凝土的行为。

（三）查处建设工程领域招标投标围标串标行为。查处招标投标活动中的各类违法违规行为，重点查处内外勾结、行贿受贿、明招暗定等违法行为；招标人规避招标、以各种不合理条件限制和排斥潜在投标人的行为；投标人相互串通、弄虚作假以骗取中标的行为；评标专家不按照招标文件规定的评标标准和方法评标等不依法公正履职的行为；以恐吓、暴力威迫或其他手段迫使其他投标人放弃投标或中标的行为。

三、组织机构

为加强专项执法工作的组织领导，市住建局成立此次专项执法领导小组。由局长裴庆科同志任组长，杨鮀生、陈淑雄、许育斌、黄卡新、林永安同志任副组长，领导小组下设办公室，负责日常事务。办公室设在局法制科，由法制科负责人田国营同志任主任，成员：方楚忠、林实昂、苏钿陞、许晓岩、刘钰昌、徐林、余俊宇。

市住建局法制科负责协调本系统此次专项执法的开展，市住建局建筑市场监管科负责协调各区县，开展查处违法建设行为和建设工程领域招标投标围标串标行为专项执法；市住建局质安科协调各区县，开展查处使用假冒伪劣建筑材料行为专项执法。

四、工作步骤

（一）动员部署(2014年7月31日前)。按照本方案工作内容，召开会议，传达文件，加强领导，明确工作职责，制定工作方案，进行动员部署。

(二)组织实施(2014年7月至11月)。

1、宣传发动、线索摸排。各单位必须于8月10日前，按专项检查的内容做好宣传发动工作，开展公布举报电话，线索收集和排查等工作。市住建局设立此次专项执法举报电话，其中：违法建设行为和建设工程领域招标投标围标串标行为举报电话：0754-88572051；使用假冒伪劣建筑材料行为举报电话：0754-88571515。

2、处理收集线索。各单位根据收集到的线索，对重点的在建工程项目、招标代理机构以及公共资源交易平台进行检查，及时发现问题，开展立案调查。

3、开展案件查处。各单位要按照各自监管范围和本方案部署的工作内容依法对涉案情况进行查处。

4、督查督办和数据报送。各区县住建局要在每月26日前，将专项检查和查处案件情况上报市住建局相关科室，市住建局将组织检查组对专项执法全过程进行督查。

(三)总结提高(2014年12月)。各单位要对查处违法建设行为、使用假冒伪劣建筑材料行为和招标投标围标串标行为专项执法工作开展情况、取得的成绩和经验、存在的问题进行总结，为下一步做好住房城乡建设执法工作提供依据。

五、工作要求

（一）加强组织领导。系统各单位要切实做好专项执法工作的组织领导，主要负责领导要亲自挂帅，并确定具体科（股）室负责落实。各区县住建局应成立此次专项执法组织机构，制订工作方案，于2014年7月31日前报送市住建局法制科。

（二）做好宣传动员。要采取公布投诉举报联系方式、建立网站专栏、联合新闻媒体等多种方式广泛宣传，发动相关企业、群众等各方主体积极参与，扩大专项执法工作影响力。

（三）严打违法行为。要依法从严处罚，对在专项执法检查中发现的违法行为，做到发现一起，查处一起，绝不姑息;对存在的问题要确保整改工作落到实处。涉及到需移送其他部门进行查处的案件或线索，要按照有关规定及时移送。

（四）注重举一反三。要及时梳理专项执法工作中查处的典型案件，强化警示震慑作用;要注重举一反三，认真分析发生案件的原因和教训，将专项执法成果作为改进管理工作的重要手段，服务住房城乡建设事业发展大局。

（五）及时报送信息。各区县住建局要建立专项执法工作台账，及时整理汇总专项执法工作信息，并按时填写情况报表 (见附件)，于每月26日前将本月情况报送市住建局。查处违法建设行为和建设工程领域招标投标围标串标行为专项执法情况报送市住建局建筑市场监管科；查处使用假冒伪劣建筑材料行为专项执法情况报送市住建局工程质量与安全监管科。

（六）本次专项执法工作开展及报送情况将作为考核“创建平安广东”工作的依据，请认真抓好落实。

附件：1.查处违法建设情况报表

2.查处使用假冒伪劣建筑材料情况报表

3.查处建设工程领域招标投标围标串标情况

2014年7月17日

市住建局法制科联系人：徐林；联系电话：88572015，邮箱：fzk@stjs.gov.cn;建筑市场监管科联系人：王远华；联系电话：88562182；邮箱：jgk@stjs.gov.cn;工程质量与安全监管科联系人：张健武；联系电话：88571515；邮箱：zak@stjs.gov.cn。